**□ 개발 일정표**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **분류** | **작업명** | **기간** | **1/18** | **1/19** | **1/20** | **1/21** | **1/22** | **1/23** | **1/24** |
| 0. | 프로젝트 전체 일정 | 7 days |  | | | | | | |
| 1. | 개발 계획/ 요구분석/ 설계 단계 | | | | | | | | |
| 1-1. | 개발계획서/요구사항 명세서/일정표 작성 | 1 day | ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. | 순서도/화면 구성도/Mock-Up 이미지 준비 | 1 day | ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 1-3. | UI프로토타입 구현 | 2 days | ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 1-4. | DB 테이블 구조도 구성 | 2 days | ☑ | ☑ |  |  |  |  |  |
| 2. | 구현 단계 | | | | | | | | |
| 2-0. | 로그인/회원가입 구현 | 1 day |  | ☑ |  |  |  |  |  |
| 2-1. | 초기화면 구현 | 2 days |  | ☑ | ☑ |  |  |  |  |
| 2-2. | 검색 구현 | 2 days |  |  | ☑ | ☑ |  |  |  |
| 2-3. | 공고 상세 정보 구현 | 2 days |  |  |  | ☑ | ☐ |  |  |
| 2-4. | 기업 정보 구현 | 2 days |  |  |  | ☑ | ☐ |  |  |
| 2-5. | DB 연결 확인 | 3 days |  | ☑ |  | ☑ | ☐ |  |  |
| 3. | 테스트 단계 | | | | | | | | |
| 3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 3 days |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | 개발 완료 보고 | | | | | | | | |
| 4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | 2 days |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| 4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-3. | 제출 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |